Compilado por:

MARIA CRISTINA PACHECO GARCIA

Enlace PNN Serranía de Chiribiquete

Dirección Territorial Amazonia - GEF CA

Parques Nacionales Naturales de Colombia

PLAN DE REASENTAMIENTO ABREVIADO AMPLIACIÓN PNN SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	DESCRIPCIÓN PROCESO DE AMPLIACIÓN	3

3.	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE OCUPANTES	6

3.1	Características demográficas	12

3.2	Caracterización socio - económica	13

4.	ANÁLISIS DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	17

5.	IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS, AFECTACIONES Y DESCRIPCIÓN DE LAS COMPENSACIONES.	18

5.1	Identificación de impactos y afectaciones	18

5.2	Proceso de acercamiento y concertación con las comunidades y familias a ser reasentadas	19

5.3	Descripción de las compensaciones	20

6.	INSTITUCIONES ALIADAS	22

7.	CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	22

8.	MECANISMO DE SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS – SQR	23

9.	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN	24

10.	ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO	24

11.	ANEXOS: SOPORTE DOCUMENTAL	27

Índice de Figuras

Figura 1. Área de Ampliación final	4

Figura 2. Predios al interior del área de ampliación PNN Serranía de Chiribiquete	5

Figura 3. Fotografías predio Nápoles	6

Figura 4. Fotografías predio La Corococa	7

Figura 5. Fotografías predio El Jardín	8

Figura 6. Fotografías predio Taberas	9

Figura 7. Fotografías predio Puerto Lucero	10

Figura 8. Estado Legal del Territorio	14

Índice de Tablas

Tabla 1. Área por Municipios y Departamentos Propuesta de ampliación PNN Serranía de Chiribiquete	4

Tabla 2. Características demográficas ocupante predio 1. Nápoles	12

Tabla 3. Características demográficas ocupantes predio 2. La Corococa	12

Tabla 4. Características demográficas ocupante predio 3. El Jardín	12

Tabla 5. Características demográficas ocupante predio4. Taberas	12

Tabla 6. Características demográficas ocupantes predio 5. Puerto Lucero	12

PLAN DE REASENTAMIENTO ABREVIADO

AMPLIACIÓN PNN SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE

# INTRODUCCIÓN

El proceso de ampliación requirió una serie de concertaciones institucionales y comunitarias, estas últimas descritas en el documento de aplicación de la ruta para el manejo de restricciones involuntarias de acceso a recursos naturales en el proceso de ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.  En la mayoría de los casos descritos las comunidades están en condición de colindancia o vecindad a excepción del resguardo Itilla que se traslapa totalmente y 5 familias campesinas, ocupantes de Reserva Forestal de Ley 2da de la amazonia en la vereda Puerto Polaco, Calamar. Estas familias tienen que ser reasentadas con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación del Parque, al igual que mejorar sus condiciones de vida, ya que actualmente al igual que en el escenario de ampliación, no tendrían acceso a la propiedad de la tierra ni a servicios básicos, por las restricciones al uso de las dos figuras.

El presente Plan de Reasentamiento Involuntario (Abreviado) es una compilación a partir de los informes de avance de los diferentes profesionales a cargo del proceso de ampliación, Andrea Buitrago, Ruby Acosta, Gloria González y Luis Jerónimo Pulido.

# DESCRIPCIÓN PROCESO DE AMPLIACIÓN

El Plan de Acción Institucional de Parques Nacionales Naturales de Colombia 2011-2019, estableció una línea estratégica relacionada con el Incremento de la representatividad ecosistémica del país mediante la declaratoria y ampliación de áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Entre las áreas del portafolio de prioridades de conservación in situ de la diversidad biológica, se priorizó la ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (PNNSCH), debido a su importancia biológica, ecológica y cultural. Con la ampliación, el área protegida se fortalecerá como nodo central y punto de contacto entre los biomas de la Amazonia, la Orinoquia y los Andes. Así mismo, se convertirá en la reserva más grande en el extremo noroccidental de la cuenca amazónica y contribuirá a mantener los componentes físicos y bióticos de la región, que son el resultado de procesos evolutivos, biogeográficos y ecológicos que involucran áreas del escudo guayanés, de la planicie basal amazónica y zonas de transición entre las sabanas y el bosque, únicas en la región. En este contexto, el área de ampliación propuesta se integra a un mosaico de áreas núcleo y estrategias de conservación asociadas al ordenamiento ambiental del territorio, entre áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)-, en diferentes categorías y territorios colectivos, que se suman al propósito de mantener la funcionalidad ecosistémica del noroeste de la gran cuenca amazónica. Se debe considerar que las áreas protegidas en sinergia con los territorios indígenas hacen parte de las soluciones para detener el rápido deterioro de la selva tropical más grande del planeta, la Amazonia. (Documento Síntesis de Justificación para la Ampliación del PNNSCH, 2018).

Complementario a las consideraciones anteriores, la iniciativa Conservación de Bosques y sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia, apoya la iniciativa que se enmarca dentro del resultado global 3: Áreas respecto de las cuales las autoridades convienen prácticas de manejo de la tierra u otras prácticas para reducir presiones sobre los bosques y la biodiversidad, y controlar los principales motores de deforestación, el cual tiene desarrollo en el resultado intermedio 3.1 Áreas de Reserva Forestal Amazónica “tipo A”, con propuesta de manejo.

El proceso de ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete, fue liderado por la alianza para la conservación de la biodiversidad, el territorio y la cultura, integrada por WWF, WCS, Parques Nacionales y la Fundación Santo Domingo, con apoyo técnico y financiero de La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible- FCDS y GEF –CA.

Importancia cultural y natural de la propuesta de ampliación

Los elementos culturales más relevantes que soportan la ampliación son:

- La protección al territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario de las familias lingüísticas Uitoto, Carib y Arawak. En Chiribiquete y su área de ampliación está comprobada la presencia de pueblos indígenas aislados de la sociedad mayoritaria, es responsabilidad del Estado garantizar su pervivencia en un territorio sano y no intervenido, así como su autodeterminación al no contacto.

- La protección de elementos con valor arqueológico del país, correspondientes a la tradición cultural de los pueblos indígenas asociados a Chiribiquete y representados por las pictografías y otros vestigios arqueológicos en abrigos rocosos del escudo Guayanés, los petroglifos en raudales y chorros y los sitios con vestigios de “terras pretas” o antrosoles (suelos que evidencian la presencia de humana a través del tiempo).

- Chiribiquete es referente como centro de equilibrio natural según la tradición cultural y mitológica de los pueblos indígenas amazónicos en Colombia y la cuenca amazónica.

Con la ampliación se adicionarán elementos naturales indispensables para la funcionalidad del bioma amazónico, mediante el mantenimiento de la integridad de esta gran área:

- Protección de 23 ecosistemas adicionales, no representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP.

- Protección de las cuencas altas de 4 principales ríos de la Amazonia colombiana, el río Apaporis, el río Yarí, el río Vaupés y el río Guaviare.

- Mantenimiento de los servicios ecosistémicos generados por las cuencas del Amazonas y Orinoco, mediante la conservación de cerca de 60 mil hectáreas adicionales de la cuenca media del río Guayabero, que junto con el Ariari forman el río Guaviare, afluente de la cuenca del Orinoco; cerca de 86 mil hectáreas de la cuenca alta del río Apaporis y 665 mil hectáreas del río Yarí, estos dos últimos, importantes afluentes del río Caquetá y a su vez, del río Amazonas.

- Su ubicación central el a región, contribuye a la conectividad ecológica y funcional entre los biomas Andes, Amazonia y Orinoquia, a la provisión de agua y especies vegetales y animales de consumo para las poblaciones locales.

- La Serranía de Chiribiquete provee en la actualidad, el 31% del agua superficial de la Amazonia y los bosques de la zona de ampliación contienen aproximadamente 170´887.064 de toneladas de carbono solo en biomasa aérea, con la ampliación del área protegida se aumentan tanto la oferta hídrica superficial como el contenido de carbono al 60% aproximadamente.

- En cuanto a biodiversidad, las expediciones para la ampliación arrojaron 4854 ejemplares representantes de 1.676 especies; 5 especies endémicas; 32 posibles nuevas especies para la ciencia; 57 nuevos registros para Colombia; 28 especies amenazadas (UICN): 1 En Peligro Crítico (CR): Tapirus terrestres; 8 En Peligro (EN), entre ellas: Pteronura brasiliensis y Priodontes maximus, Atractus puntiventris, Cedrela odorata y Paquira quinata, y 3 especies de peces; 11 Vulnerable (VU) entre ellas: Ateles belzebuth, Myrmecophaga tridactyla, Lagothrix lagothricha, Lontra longicaudis, 5 especies de aves, 2 especies de peces; y 8 especies Casi amenazadas (NT): 1 de peces, 7 de aves.

- Área Propuesta de ampliación

Bajo las consideraciones anteriores se define la propuesta de ampliación, en su totalidad en Zona de Reserva Forestal de Ley 2ª/1959 – Tipo A, como se indica en la figura y tabla 1

Tabla 1. Área por Municipios y Departamentos Propuesta de ampliación PNN Serranía de Chiribiquete. Fuente: documento síntesis de ampliación

| Departamento | Municipio | Área actual (ha.) | Área de ampliación (ha.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Guaviare | San José del Guaviare | 0 | 48,504 |
|  | Miraflores | 0 | 81,048 |
|  | Calamar | 418,608 | 514,414 |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | 7,725 | 680,992 |
|  | Solano | 2,051,104 | 161,718 |
|  | Cartagena del Chairá | 303,981 | 0 |
|  | Total | 2,781,419 | 1,486,676 |
| ÁREA TOTAL CON AMPLIACIÓN |  | 4,268,095 |  |

Figura 1. Área de Ampliación final. Fuente: SIG-DTAM

# ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE OCUPANTES

Descripción de los predios y sus ocupantes

Figura 2. Predios al interior del área de ampliación PNN Serranía de Chiribiquete. Fuente SIG DTAM

Los predios es su totalidad están ubicados en la vereda Puerto Polaco, Municipio de Calamar, departamento del Guaviare; en la margen derecha, aguas abajo del río Itilla; dos de ellos (1 y 2) dentro del resguardo Itilla.

Un elemento importante es su ubicación en Zona de Reserva Forestal de la Amazonia, tipo A

DEFORESTACIÓN HISTÓRICA Y ESTADO ACTUAL DE LA COBERTURA VEGETAL

Predio 1.

Deforestación histórica Ocupante / Cambio BNB; 1990-2000; 2000-2005; 2005-2010; 2010-2012; 2012-2013; 2013-2014. Anderson Stiwar Triana Pulido; 46,52; 46,52; 46,52; 46,52; 46,52; 46,52. Bosque Estable; 27,50; 40,31; 33,29; 33,30; 33,04; 33,28. Deforestación; 0,63; -; 6,98; -; -; -. No Bosque Estable; 4,94; 5,96; 6,24; 13,22; 13,48; 13,24. Regeneración; 13,45; 0,25; -; -; -; -. Deforestación media en 26 años -0.11 Ocupante / BNB; 1990; 2016. Anderson Stiwar Triana Pulido; 46,52; 46,52. Bosque; 28,14; 30,93. No Bosque; 18,38; 15,59. En el cambio histórico de bosque/no bosque, se observa un área grande de restauración natural y la deforestación es mínima, en áreas que ya habían sido usadas con anterioridad, siendo el área restaurada mayor que el área transformada en los últimos 10 años.

Estado actual de la cobertura.

Ocupante CLCC 2002; CLCC 2016. Pastos limpios; Vegetación secundaria; Total, general. Anderson Stiwar Triana Pulido; 23,65; 23,65. Bosque Denso Alto de Tierra Firme; 0,01; 0,01. Bosque Denso Alto Inundable Heterogéneo; 0,00; 0,00. Mosaico de pastos con espacios naturales; 23,64; 23,64.

Figura 3. Fotografías predio Nápoles. Fuente: Ruby Acosta

Predio 2.

Deforestación histórica Ocupante / Cambio BNB; 1990-2000; 2000-2005; 2005-2010; 2010-2012; 2012-2013; 2013-2014. Julio Roberto Martínez; 149,67; 149,67; 149,67; 149,67; 149,67; 149,67. Bosque Estable; 63,16; 92,76; 76,82; 68,56; 64,84; 64,93. Deforestación; 5,80; 7,46; 15,84; 10,43; -; -. No Bosque Estable; 43,90; 49,45; 57,01; 70,68; 84,83; 84,74. Regeneración; 36,82; -; -; -; -; -. Deforestación media en 26 años 0.11 Ocupante / BNB; 1990; 2016. Julio Roberto Martínez; 149,67; 149,67. Bosque; 68,95; 66,06. No Bosque; 80,72; 83,62.

Estado Actual de la cobertura

| Ocupante CLCC 2002 | CLCC 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pastos limpios | Vegetación secundaria | Total, general |
| Julio Roberto Martínez | 34,03 | 76,46 | 110,49 |
| Bosque Denso Alto de Tierra Firme | 0,96 | 10,03 | 10,99 |
| Bosque Denso Alto Inundable Heterogéneo | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Mosaico de pastos con espacios naturales | 21,71 | 28,18 | 49,90 |
| Vegetación secundaria o en transición | 11,35 | 38,25 | 49,60 |

Figura 4. Fotografías predio La Corococa. Fuente: Ruby Acosta

Predio 3.

Información de deforestación histórica del predio

Ocupante / Cambio BNB; 1990-2000; 2000-2005; 2005-2010; 2010-2012; 2012-2013; 2013-2014. Emilio Quintana; 53,16; 53,16; 53,16; 53,16; 53,16; 53,16. Bosque Estable; 40,55; 39,52; 37,40; 32,75; 32,48; 32,56. Deforestación; 2,25; 4,15; 2,12; 4,85; -; -. No Bosque Estable; 7,24; 9,49; 13,64; 15,56; 20,67; 20,60. Regeneración; 3,12; -; -; -; -; -. Ocupante / BNB; 1990; 2016. Emilio Quintana; 53,16; 53,16. Bosque; 42,80; 32,86. No Bosque; 10,36; 20,30. Deforestación media en 26 años 0.38 En el cambio de bosque/no bosque se observa un área grande de restauración natural y deforestación en áreas que ya habían sido usadas con anterioridad, siendo el área restaurada mayor que el área transformada en los últimos 10 años.

Información del estado actual de la cobertura vegetal

Ocupante CLCC 2002; CLCC 2016. Pastos limpios; Vegetación secundaria; Total, general. Emilio Quintana; 4,78; 18,66; 23,43. Bosque Denso Alto Inundable Heterogéneo; 0,01; 0,01. Mosaico de pastos con espacios naturales; 4,78; 9,90; 14,68. Vegetación secundaria o en transición; 8,75; 8,75.

Figura 5. Fotografías predio El Jardín. Fuente: Ruby Acosta

Predio 4.

Información de deforestación histórica del predio

Ocupante / Cambio BNB; 1990-2000; 2000-2005; 2005-2010; 2010-2012; 2012-2013; 2013-2014. Henry Tova Amezquita; 201,55; 201,55; 201,55; 201,55; 201,55; 201,55. Bosque Estable; 148,03; 165,83; 157,78; 149,73; 149,66; 150,22. Deforestación; 13,18; 13,84; 7,58; 7,57; -; -. No Bosque Estable; 8,83; 21,88; 36,19; 44,25; 51,89; 51,33. Regeneración; 31,51; -; -; -; -; -. Deforestación media en 26 años 0.48 Ocupante / BNB; 1990; 2016. Henry Tovar Amezquita; 201,55; 201,55. Bosque; 161,21; 148,85. No Bosque; 40,34; 52,70.

Información del estado actual de la cobertura vegetal

Ocupante CLCC 2002; CLCC 2016. Pastos limpios; Vegetación secundaria; Total, general. Henry Tovar Amezquita; 19,85; 48,66; 68,51. Bosque Denso Alto de Tierra Firme; 3,47; 0,01; 3,47. Bosque Denso Alto Inundable Heterogéneo; 0,02; 0,01; 0,03. Mosaico de pastos con espacios naturales; 11,38; 1,53; 12,91. Vegetación secundaria o en transición; 4,98; 47,12; 52,10.

Figura 6. Fotografías predio Taberas. Fuente: Ruby Acosta

Predio 5.

Información de deforestación histórica del predio

Ocupante / Cambio BNB; 1990-2000; 2000-2005; 2005-2010; 2010-2012; 2012-2013; 2013-2014. Shirley Álvarez Triana; 199,75; 199,75; 199,75; 199,75; 199,75; 199,75. Bosque Estable; 170,44; 188,01; 174,45; 174,25; 172,13; 173,36. Deforestación; 4,31; 4,13; 14,65; -; -; -. No Bosque Estable; 3,30; 6,14; 10,64; 25,50; 27,61; 26,39. Regeneración; 21,70; 1,47; -; -; -; -. Total, general; 650,65; 650,65; 650,65; 650,65; 650,65; 650,65. Deforestación media en 26 años 0.15 Ocupante / BNB; 1990; 2016. Shirley Álvarez Triana; 199,75; 199,75. Bosque; 174,74; 170,80. No Bosque; 25,00; 28,95. Total general; 650,65; 650,65. En el cambio de bosque/no bosque se observa un área grande de restauración natural y deforestación en áreas que ya habían sido usadas con anterioridad, siendo el área restaurada mayor que el área transformada en los últimos 10 años.

Información del estado actual de la cobertura vegetal

Ocupante CLCC 2002; CLCC 2016. Pastos limpios; Vegetación secundaria; Total, general. Shirley Alvarez Triana; 49,45; 49,45. Bosque Denso Alto de Tierra Firme; 0,02; 0,02. Bosque Denso Alto Inundable Heterogéneo; 0,01; 0,01. Vegetación secundaria o en transición; 49,43; 49,43.

Figura 7. Fotografías predio Puerto Lucero. Fuente: Ruby Acosta

## Características demográficas

A continuación, se dan las características demográficas de los habitantes de cada uno de los 5 predios

Predio 1. NAPOLES -ANDERSON STIWAR TRIANA PULIDO

Tabla 2. Características demográficas ocupante predio 1. Nápoles

| Ocupantes | Edad | Sexo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Anderson Stiwar Triana Pulido | 25 | Masculino | Discapacidad física. Falta de una falange y desviación de la columna |

Predio 2.  LA COROCOCA -JULIO ROBERTO MARTINEZ

Tabla 3. Características demográficas ocupantes predio 2. La Corococa

| Ocupantes | Edad | Grado consanguinidad | Sexo |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio Roberto Martínez Castillo | 43 |  | Masculino |
| Deisy Briyit Ramírez | 30 | Esposa | Femenino |
| Diego Armando Martínez Ramírez | 16 | Hijo | Masculino |
| Lina Marcela | 10 | Hija | Femenino |
| María Castillo | 84 | Mamá | Femenino |

Predio 3. EL JARDIN - EMILIO QUINTANA

Tabla 4. Características demográficas ocupante predio 3. El Jardín

| Ocupantes | Edad | Sexo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Emilio Quintana | 74 | Masculino | Adulto Mayor |

Predio 4.  TABERAS -HENRY TOVAR AMEZQUITA

Tabla 5. Características demográficas ocupante predio4. Taberas

| Ocupantes | Edad | Sexo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Henry Amézquita Tovar | 67 | Masculino | Estado de salud delicado |

Predio 5. PUERTO LUCERO - SHIRLEY ALVAREZ TRIANA

Tabla 6. Características demográficas ocupantes predio 5. Puerto Lucero

| Ocupantes | Edad | Grado consanguinidad | Sexo |
| --- | --- | --- | --- |
| Shirley Álvarez Triana | 21 | Esposa | Femenino |
| Francisco Javier Rivas | 33 | Esposo | Masculino |
| Francy Yurleidy Alvares | 4 | Hija | Femenino |

## Caracterización socio - económica

Predio 1. Nápoles

El señor Anderson Stiwar llegó a la vereda Puerto Polaco hace 17 años como raspachín de hoja de coca y lleva 3 años ocupando el predio, él estima su posesión en unas 140 ha, pero cartográficamente es de 46,52 ha, y el total de área se encuentra al interior del polígono del resguardo indígena El Itilla. Esto no le permite tener ningún tipo de tenencia sobre el predio y claramente representa un conflicto territorial con el resguardo.

El predio ocupado por el señor Anderson Stiwar, tiene una trasformación de 15,59 ha., entre pasto (3ha), coca (1ha, 40% Ingresos) y pancoger (1.5 Ha), todas las actividades productivas están mezcladas y tiene la gran parte del área en bosques secundarios. El predio está ubicado sobre un antiguo campamento de las FARC, por lo cual se debe verificar la necesidad de realizar desminado humanitario.

Anderson terminó de construir su vivienda hace menos de 3 años, la cual tiene un valor más de uso que económico. Esta construida totalmente en madera, el techo es de zinc, es de una habitación, no tienen cocina, ni baño. El total de la vivienda tiene 20 metros cuadrados. (ver figura 3). La vivienda no cuenta con ningún servicio básico, el suministro de agua se lo proveen tomándola directamente del rio o de agua lluvia.

No se realizó estudio de valoración del predio, dado que la vivienda está construida dentro del resguardo Itilla. En cuanto al costo de la construcción de este tipo de vivienda, se estima en unos $800.000, promedio, según datos de la región.

Su actividad económica se basa en el jornaleo (60 % de ingresos)  y está iniciando ganadería con 6 becerros que tiene pastando en el predio de  Herry Amezquita, ya que los pastos que tiene en su predio son muy pocos para dar levante a los animales, los cultivos de  pancoger  son de  yuca, plátano y caña para el guarapo,  no tiene cocina por lo que casi siempre almuerza donde los vecinos o donde esté trabajando por el jornal, tiene una parcela de coca y se encuentra registrado en el programa de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS).

Como se mencionó anteriormente el predio está ubicado en un antiguo campamento de las FARC y casi toda el área se ha regenerado naturalmente, ha utilizado la madera del bosque para la construcción de su casa, las especies utilizadas han sido milpo y algarrobo, hasta el momento no tiene potreros ni cercas. No realiza pesca, pero si caza de toche, saino, cafuche, lapa y marrano.  La laguna que queda en su predio tiene una oferta grande de peces entre los que nombra el pavón, caribe, boge y en el caño Manguala ha visto guaraco, jaco, tucunaré, dormilón y chuari.

Predio 2. La Corococa

El señor Julio Roberto Martínez, nació en Calamar en la vereda La Libertad y ha permanecido en ella toda su vida, la actividad principal que ha desarrollado es la ganadería extensiva. El predio ya estaba establecido y con una ocupación de 20 años, sus antiguos poseedores se lo vendieron hace apenas dos años. Allí vive con su esposa, hijos y madre.

Tiene expectativas de extender su sistema productivo de ganadería extensiva (60 cabezas de ganado, 38 ha), que es la mayor actividad productiva predominante y de la que obtiene el 80% de sus ingresos, el otro 20% lo obtiene de la hectárea de coca que tiene. Se encuentra inscrito en el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS). El área que don Julio estima en el total de su finca es de 300 ha, pero en el SIG se estimó un área total de 150 ha, con un área traslapada con el resguardo El Itilla, hace poco realizó una tumba de 25 ha.

La vivienda está totalmente construida en madera, la construcción es de aproximadamente 15 años, con tejas de zinc en mal estado. Consta de 3 habitaciones, sin ningún tipo de servicio. El área es de 80 metros cuadrados, con la cocina aparte de la casa. No se realizó estudio de valoración del predio, dado que las viviendas están construidas en parte de la Reserva Forestal de la Amazonia y del resguardo Itilla. Esto no le permite tener ningún tipo de tenencia sobre el predio, como se analizará en el ítem 4 y claramente representa un conflicto territorial con el resguardo. El costo estimado en la región para una vivienda de ese tipo es de $3.000.000

El 95% de la parte intervenida del predio está dedicado a la ganadería, con expectativas de ampliación de esta actividad, no cuenta con pastos mejorados, ni tecnificación en el uso de los potreros, lo único que se aprecia son lotes con pastos de kikuyo. Existe poca área de cultivos para el auto consumo y en el momento no están en producción, así que la familia compra en Calamar lo que se requiere para la alimentación. La leña y madera del bosque es utilizada para la infraestructura de vivienda, para la cocción de los alimentos y para el mantenimiento de las cercas. Las especies más utilizadas para estas actividades son: Guamo, Chicle y Palo de arco. Pesca en el río para el autoconsumo familiar y obtiene especies como bagre, guayacu, caribe y yamú. Caza para el autoconsumo una vez al mes las principales especies son cajuche, lapa y sandio, la oferta ambiental que más aprecia es que el predio está en el borde del río.

Predio 3. El Jardín

El señor Emilio es oriundo de Florida Valle, llegó al municipio como raspachín de hoja de coca hace 20 años, se hizo al predio hace 12 años, el área total que el estima es de 40 ha, pero el predio mide 65 ha de acuerdo con la información SIG,  no tiene familia en la región, en su predio tiene pasto (5 ha) coca (1 ha, 2% ingresos)  y pancoger (1 ha), la actividad principal de la que obtiene el 98%  de sus ingresos es el jornal.

El área sembrada en coca, que inició hace apenas dos años, le dio acceso al programa del PNIS, siempre ha mantenido la misma área del predio desde que llegó y no tiene ningún ánimo de expandirse. Cuenta con muchos árboles frutales en el predio.

La cercanía al río le es de provecho porque pesca para el autoconsumo especies como el caribe, pintadillo, sobre todo en verano, utiliza aproximadamente 40 kg de leña a la semana para la cocción de alimentos, no ha utilizado recientemente madera ni para postes ni para vivienda, cada 6 meses caza pavas o saíno para el autoconsumo, gran parte del área es bosque secundario en restauración pasiva y un área del predio se inunda en invierno.

En cuanto a las características de la vivienda, es de una habitación, que se encuentra en buen estado, la cocina es más amplia que el área habitacional. Cuando llegó al predio ya existía la vivienda, es una construcción de 18 años aproximadamente, las dimensiones son 12 metros cuadrados. No tiene ningún tipo de servicio básico.

Figura 8. Vivienda y cocina predio el Jardín

El predio se encuentra 100% dentro de la Reserva Forestal de la Amazonia, por lo tanto, no tienen ningún tipo de tenencia legal, como se analizará en el ítem 4, estos son predios de la Nación, por ello no se realizó estudio de valoración del predio. El costo estimado en la región para una vivienda de ese tipo es de $600.000

Predio 4. Taberas

El señor Henry Amézquita llegó al municipio como raspachín de hoja de coca hace 35 años, mismo tiempo en que se hizo al predio el cual la estima en 200 hectáreas, aunque la cartografía lo calcula en 201,55 ha, tiene pastos en alquiler (23,5 ha, 100% ingresos) y 1 ha de pancoger.

Figura 9. Vivienda Predio Taberas

El predio tiene acceso a fuentes hídricas, una laguna, caño Danta, caño Nevera y Caño cristal y toma el agua para el consumo de caño Canto. Actualmente utiliza leña del bosque para la cocción de alimentos, el cercado de la finca y la adecuación de la vivienda, las especies que más se utilizan son achapo, chicle, majagua. El señor Henry ya no realiza ni pesca ni caza por la discapacidad que tiene, los vecinos le colaboran con mercado y ayudan en las labores de la finca.

El predio cuenta con una vivienda de 50 m2, en muy mal estado, con una habitación y el resto del espacio abierto, esta fue construida hace aproximadamente 30 años. La comunidad le construyó otra vivienda dentro del mismo predio para apoyar a Don Henry, hace 4 años de 54 metros, al igual que la primera, en madera, de una sola habitación, sin ningún tipo de servicio.

El predio se encuentra 100% dentro de la Reserva Forestal de la Amazonia, por lo tanto, no tienen ningún tipo de tenencia legal, como se analizará en el ítem 4, estos son predios de la Nación, por ello no se realizó estudio de valoración del predio. El costo estimado en la región para una vivienda de ese tipo es de $5.000.000.

Predio 5. Puerto Lucero

Figura 10. Vivienda Puerto Lucero

La familia llegó al predio hace 8 años, el predio tiene un área total de 200 hectáreas, de las cuales ha transformado 10 ha, donde tiene pastos (6 ha, 10% ingresos), coca (3 ha) y pancoger (1 ha). La vivienda es precaria, tienen un área de 25 metros cuadrados, construida en madera en algunas partes, la mayoría solo tiene columnas, sin cerramiento y a medio techar, no tienen ningún tipo de servicio básico. Solo la habita en las épocas de la raspa de la hoja de coca y para cosechar algo del pancoger, viven en las casas de los vecinos.

Shirley jornalea en la cocina en las zonas donde su esposo trabaja de raspachín, de aquí derivan ingresos del 30%.

Tienen 15 cabezas de ganado en el predio de Henry Tovar. Los recursos económicos los obtienen 60 % jornal, 30 % coca y 10% ganadería. La familia también está en el programa de sustitución de cultivos ilícitos del PNIS.

El esposo de Shirley, Francisco realiza actividades de caza y pesca, las especies de peces más consumidas por la familia son bagre, yamo, guacaro jaco, las especies que caza en el bosque son lapa, gurre, manao.

El predio se encuentra 100% dentro de la Reserva Forestal de la Amazonia, por lo tanto, no tienen ningún tipo de tenencia legal, como se analizará en el ítem 4, estos son predios de la Nación, por ello no se realizó estudio de valoración del predio. El costo estimado en la región para una vivienda de ese tipo es de $500.000

# ANÁLISIS DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Figura 11. Estado Legal del Territorio. Fuente SIG DTAM

Como se muestra en la figura 8, y la descripción de cada predio, cuatro de estos  se encuentran en Reserva Forestal de la Amazonia – ZRFA y uno en el área del resguardo Itilla. La ZRFA es una figura de ordenamiento establecida por la Ley 2da de 1959, con el fin de orientar el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. Sin embargo, en las últimas décadas la Amazonia colombiana y, en particular, esta Reserva Forestal ha vivido un acelerado proceso de ocupación y transformación del territorio, con efectos directos en la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

La gran mayoría de los suelos de la ZRF de la Amazonia no presentan potencial o vocación para la producción agropecuaria; sin embargo, los diferentes procesos desordenados de colonización han permitido el asentamiento de comunidades colono campesinas, las cuales desarrollan prácticas agropecuarias que tradicionalmente han implementado en sus regiones de origen, generando pérdidas en la calidad de los suelos y una muy baja productividad. Diferentes estudios y análisis han identificado como principales motores de deforestación de la ZRFA, la potrerización o praderización para ampliación de frontera agropecuaria, los conflictos por uso del suelo derivados de sistemas productivos inadecuados - ganadería extensiva-, la apertura de vías y las dinámicas ilegales relacionadas con la extracción ilegal de madera, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito.

Los 5 predios en los que se avanza en la relocalización de los ocupantes, están en ZRF tipo A, este tipo de zona está destinada a garantizar el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente con la regulación hídrica y climática; la asimilación de contaminantes del aire y del agua; la formación y protección del suelo; la protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad biológica.

Dadas estas características, incluso antes del proceso de ampliación, se hacía necesaria la reubicación de estas familias, con el fin de proteger los ecosistemas y además permitirles a los ocupantes mejores condiciones de vida, ya que las actividades productivas y extractivas desarrolladas en estas zonas degradan rápidamente los suelos, lo que ocasiona que cada vez se vayan expandiendo para poder cubrir sus necesidades básicas, adicionalmente por las restricciones en el uso, no se promueve por parte del Estado la implementación de infraestructura ni servicios básicos; el problema se agudiza ya que por la condición de ilegalidad en la ocupación de estas zonas, de acuerdo a la legislación vigente, no es posible dar títulos de propiedad.

# IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS, AFECTACIONES Y DESCRIPCIÓN DE LAS COMPENSACIONES.

## Identificación de impactos y afectaciones

De acuerdo con el análisis de tenencia de estos predios y las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran las 5 familias que se requieren reasentar, se concluye por un lado que son ocupantes de la Reserva Forestal de la Amazonia, por lo tanto son ocupantes de terrenos públicos y una de las familias se encuentra ocupando parte del resguardo Itilla, que es un territorio colectivo étnico, y por el otro las malas condiciones de vida que actualmente viven las cinco familias, se puede asegurar que no hay impactos negativos, ni afectación alguna. Por el contrario el reasentamiento involuntario les brinda a estas cinco familias una oportunidad de desarrollo directa y por lo tanto se generarán impactos positivos, en la medida que tendrán:

- Acceso a tierra y seguridad en la tenencia de la tierra ya que los predios a los que serán reasentados se les entregarán con título de propiedad, condición que era posible en las actuales condiciones, dada su condición de ocupante de la ZRFA Tipo A y del Resguardo Itilla.

- Posibilidad de desarrollo de actividades productivas, igual que en el caso anterior en condiciones formales y en sitios cuya vocación es compatible con este uso. En los territorios ocupados solo es permitida la conservación.

- Acceso a servicios públicos e inversión del estado

- Mejora en sus condiciones de vivienda, salud y buen vivir

- Reivindicación de su estatus de campesinos para el caso de las 3 familias que se les darán predios en el área rural de Calamar.

- Los dos adultos mayores que serán reasentados en el área urbana de Calamar, atendiendo a su solicitud, dada sus condiciones limitantes para trabajar la tierra, tendrán aparte de la seguridad en la tenencia de su predio, podrán acceder a los Programas del estado para el adulto mayor.

- Cercanía a centros poblados por lo tanto facilidades de acceso a servicios sociales.

- Ingreso al Plan de Atención Inmediata del Programa Nacional Integral de sustitución de cultivos de uso ilícito

## Proceso de acercamiento y concertación con las comunidades y familias a ser reasentadas

Entre los días 21 y 23 de diciembre de 2016, se dio el primer acercamiento con las cinco (5) familias, en el marco de la identificación en campo de los actores en el territorio, realizado por el equipo de PNNC en la zona.

16 de junio de 2017 se realizó la primera reunión formal con presidentes de las JAC de Puerto Polaco, Puerto Cubarro, Caño Caribe, Brisas del Itilla y La Tigrera, Asojuntas y un representante de la Zona Veredal Transitoria (ZVTN) Colinas, con el objetivo de socializar la propuesta de ampliación del PNNSCH por parte de Parques Nacionales y conocer percepciones e inquietudes de parte de los representantes de las JAC de las veredas vecinas. De dicho espacio se concluyó que la comunidad estaba de acuerdo con la ampliación del parque y se consideran socios naturales de la protección del territorio en el sector, aunque mencionan su interés en quedar por fuera del polígono de ampliación, considerando los usos permitidos dentro de un área protegida y plantean hacer acuerdos de conservación de la franja colindante. Al respecto Parques Nacionales lleva las inquietudes y propuestas de los presidentes de las JAC a la mesa técnica del proceso de ampliación. (Anexo 1. Acta y lista de asistencia)

El día el día 4 de agosto de 2017 tuvo lugar la segunda reunión de socialización con representantes de las veredas Puerto Polaco, Puerto Cubarro, Caño Caribe, Brisas del Itilla, La Tigrera y Asojuntas, de la zona de influencia directa de la ampliación del PNNSCH, y La Cristalina, La Primavera, La Ceiba de otros sectores del municipio de Calamar. En este segundo encuentro se dio respuesta a las inquietudes planteadas en la primera reunión, se presenta el polígono ajustado el cual recoge la solicitud de quedar excluidos del polígono de ampliación del parque. Esta modificación se logra para la vereda Puerto Cubarro, la cual representa la mayor ocupación campesina, caso contrario para las (5) familias de la vereda Puerto Polaco que se ubican al margen del río Itilla en dirección sur del Resguardo Indígena El Itilla. (Anexo 2, Acta y lista de asistencia)

El 3 de septiembre de 2017 se realizó la tercera reunión con el presidente de la JAC y representantes de las 5 familias que se encuentran en el área definida para ampliación en la vereda Puerto Polaco al margen derecho del río Itilla, aguas abajo del Resguardo Indígena del mismo nombre. Este espacio específico con  las familias se propició para dialogar con sujetos participes de la ampliación, con el fin de conocer sus expectativas frente al proceso, sus implicaciones en el uso del territorio y su situación jurídica, lo anterior previo al estudio y análisis de ocupación de la Reserva Forestal de la Amazonia - tipo A. Igualmente se expusieron posibilidades de apoyo en proyectos de producción sostenible y trabajo conjunto en el área de influencia del parque, posibilidades de desarrollar acuerdos de conservación uno a uno para resolver de manera adecuada e integral la situación de su asentamiento al interior del futuro parque ampliado. El diálogo transcurrió con buena disposición de hacer acuerdos para el buen vivir, donde los actores exponen su intención de salir de la zona de ampliación con la suscripción de acuerdos con las instituciones competentes y con el posible apoyo de los programas de gobierno y proyectos de cooperación presentes en el territorio. (Anexo 3. Acta y listado de asistencia)

El 4 de septiembre de 2017 se dio el cuarto espacio con el presidente de la JAC de Puerto Cubarro y líderes comunitarios de la vereda. El objetivo de este diálogo fue avanzar en la definición de una estrategia de trabajo entre Parques Nacionales y la comunidad de Puerto Cubarro, en especial para el área colindante al parque ampliado, polígono modificado en la margen derecha del río Itilla, el análisis de posibilidades de atención especial a personas mayores de la comunidad, la necesidad de diálogo entre la comunidad de Puerto Cubarro y la comunidad del Resguardo Indígena El Itilla y la necesidad de realizar el amojonamiento del límite del parque ampliado que colindaría con la vereda.  (Anexo 4. Acta y listado de asistencia)

El siguiente encuentro con las cinco (5) familias campesinas de la vereda Puerto Polaco, tuvo lugar el 11 de noviembre del 2017 con el objeto de avanzar en el dialogo sobre la posibilidad de acuerdo para resolver su situación. Para logra la posibilidad de acuerdos específicos, se concertó realizar trabajo de campo para la caracterización socioeconómica de las 5 familias y sus fundos. (Anexo 5. Acta y listado de asistencia)

El mencionado trabajo de campo se realizó durante los días 28 y 29 de noviembre de 2017, logrando así la caracterización del estado actual de sus sistemas productivos, las áreas conservadas y en regeneración natural, las actividades económicas, la estructura familiar, sus expectativas, entre otros aspectos relevantes para la construcción del presente acuerdo. El estudio fue realizado por Ruby Acosta Bastidas y Carlos Eduardo Abondano, con recursos de la alianza de nuevas áreas (Anexo 6. Síntesis Diagnóstico).

El 4 de febrero del 2018, con representantes de las familias se presentaron los resultados del trabajo de campo, refirmando la intención de logar acuerdo por parte de todos e identificando que (2) dos de las cinco (5) familias requieren de un tratamiento diferencial, dado que son adultos mayores, solos y con reducida capacidad física. (Anexo 7. Listado de asistencia)

Siendo así, se divide el proceso en dos casos (1) las 3 familias que se reasentarán en zona rural y (2) el de los dos adultos mayores de reasentamiento en área urbana para garantizar el acceso a programas estatales de adulto mayor y salud.

## Descripción de las compensaciones

Proceso de las 3 Familias a ser Reasentadas en Área Rural (Anderson Stiwar Triana Pulido, Julio Roberto Martínez y Shirley Álvarez)

El 9 de marzo de 2018 se firma entre Anderson Stiwar Triana Pulido, Julio Roberto Martínez y Shirley Álvarez, como ocupantes, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) y Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), el acuerdo de voluntades para el acceso a la tierra de familias campesinas que habitan actualmente en zona de interés para la ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete hacia zonas viables para su vida digna.(Anexo 8. Acuerdo Interinstitucional)

El objeto del acuerdo es proveer tierra a tres familias campesinas y formular, estructurar, cofinanciar y ejecutar proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida, dentro de las acciones necesarias para proceder con la ampliación del PNN:

Como compromisos de las partes están:

ANT: adelantar y culminar el proceso de adquisición directa de tierras de predios rurales en el Departamento del Guaviare, que reúnan las condiciones favorables para la realización de proyectos productivos a favor de las tres familias campesinas.

ADR: Formular, estructurar e implementar – conjuntamente con las tres familias campesinas proyectos productivos y cofinanciarlos

DSCI-(PNIS): Continuar la implementación de los beneficios acordados con las tres familias campesinas en el marco, en el marco de los componentes del Plan de Atención Inmediata del Programa Nacional Integral de sustitución, conforme a la tipología de vinculación que corresponda a cada familia, en los predios que se les adjudiquen conforme a lo establecido en el acuerdo de paz y lo establecido en la vinculación del núcleo familiar.

PNNC: Gestionar y hacer seguimiento al cumplimiento del acuerdo y acompañar a las tres familias campesinas durante el periodo transitorio de ubicación de los predios adjudicados.

Junta de Acción Comunal (JAC) de Puerto Polaco: Hacer seguimiento al cumplimiento del presente acuerdo hasta la reubicación de las tres familias campesinas y no autorizar la ubicación de nuevas familias en la margen derecha del río Itilla.

Familias campesinas: (1) Participar activamente en el proceso de adquisición de tierras, formulación, estructuración e implementación de proyectos productivos conjuntamente con las entidades firmantes. (2) Suspender toda actividad de tala y transformación de los rastrojos y bosques existentes en el área de su finca. (3) No retornar ni hacer uso de la finca que actualmente habitan, una vez se haya garantizado el acceso a la propiedad rural.

Estas áreas liberadas en su actual condición de Parque Nacional Natural, tendrán acciones de prevención, vigilancia y control, para evitar el retorno de los antiguos ocupantes o la ocupación de nuevos. Está prevista la construcción de un puesto de control en la zona con personal permanente de Parques Nacionales.

Proceso con 2 Adultos Mayores en Condición de Discapacidad (Emilio Quintana Y Henry Tovar)

En junio 5 de 2018 se firma el acuerdo entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y los señores Emilio Quintana y Henry Tovar, que dada su condición de adultos mayores y reducidas capacidades físicas para realizar actividades agrícolas tendrán un trato diferencial y serán reubicados en predios urbanos de calamar, donde puedan tener asistencia médica y ser inscritas en el programa de adultos mayores del municipio. (Anexo 9. Acuerdo)

El objeto del acuerdo es: Gestionar acciones que posibiliten el derecho a la propiedad y contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, sujetos de especial protección, Henry Tovar y Emilio Quintana, 2 adultos mayores que habitan en el área propuesta de ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete, a través de la adquisición de dos predios con vivienda en zona urbana del municipio de Calamar (Guaviare).

Como compromisos de las partes están:

PNN de Colombia:

- El acompañamiento en la consecución de los predios y el estudio de títulos de dichos predios de ser necesario.

- Gestionar con WWF los recursos necesarios para la compra de los predios seleccionados

- Gestionar espacios de interlocución con entidades competentes en la provisión de proyectos productivos semilla, acordes con su condición de adulto mayor.

- Gestionar y hacer seguimiento al cumplimiento del acuerdo, acompañar a los adultos mayores y acordar con ellos las actividades que serán permitidas en sus actuales fundos durante el periodo transitorio de reubicación en los predios adquiridos a su nombre.

- Acompañar la gestión con las instituciones competentes en la atención en salud y programas de enfoque diferencial dirigidos al adulto mayor.

Henry Amézquita y Emilio Quintana:

- Participar activamente en el proceso de adquisición de predios urbanos y formulación e implementación de proyectos productivos acordes a su condición de adultos mayores y /o discapacidad

- Suspender toda actividad de tala y transformación de rastrojos y de bosques existentes en el área de las fincas que venían ocupando.

- No retornar ni hacer uso de la finca que actualmente habita, una vez se haya garantizado el acceso bajo la figura de reubicación en inmueble urbano.

Junta de Acción comunal de la vereda Puerto Polaco:

- Hacer seguimiento al cumplimiento del presente acuerdo hasta la reubicación de los dos adultos mayores, señores Henry Tovar y Emilio Quintana en el casco urbano de Calamar y no autorizar la ubicación de nuevas familias en las áreas que dejaran de ocupar a la margen derecha del río Itilla.

# INSTITUCIONES ALIADAS

Entidades del estado:

Agencia Nacional de Tierras (ANT), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC)

Entidades no Gubernamentales:

WWF, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Sociedad Zoológica de Frankfurt.

Organizaciones comunitarias:

Junta de Acción comunal de Puerto Polaco

# CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

| Actividad de Reasentamiento | Fecha Aproximada | Costo COP | Entidad /Organización aportante |
| --- | --- | --- | --- |
| Compra de 2 predios en área urbana de Calamar | Marzo a Julio de 2018 | $ 148.000.000 | WWF como parte de la Alianza para la conservación de la Biodiversidad, el Territorio y la Cultura |
| Compra de 3 predios en área rural de Calamar con viviendas incluidas que cuentan con electricidad | Abril de 2018 a diciembre de 2019 | $ 600.000.000 | ANT |
| Dotación de casas en área urbana con los servicios públicos disponibles en el Municipio. | Julio de 2018 | 6.000.000 | Sociedad Zoológica de Frankfurt |
| Pagos notariales | Julio de 2018 |  | WWF |
| Implementación de sistemas productivos en fincas en área rural | Enero a diciembre 2019 | Por definir | ADR |
| Apoyar la gestión con otras entidades para la atención integral de los adultos mayores | Enero a diciembre 2019 | Por definir | Alianza para la conservación de la Biodiversidad, el Territorio y la Cultura |

# MECANISMO DE SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS – SQR

El procedimiento de gestión de SQR tiene como propósitos: 1) asegurar la atención debida y oportuna a los requerimientos elevados por las cinco familias reasentadas y en particular, por las comunidades vinculadas a este ejercicio como la Junta de Acción Comunal Puerto Polaco y demás comunidades de esta área de intervención del Proyecto y 2) promover la mejora continua de los procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades de reasentamiento y de los compromisos establecidos por las partes.

El procedimiento se activa con la radicación, por escrito, de una solicitud, queja o reclamo ante Parques Nacionales como entidad socia del Proyecto, que lidera este proceso, por medios electrónicos, correspondencia física, o persona a persona con el equipo en campo.

Tal como se define en el Marco de Gestión Ambiental y Social – MGAS del Proyecto, este procedimiento se rige por un conjunto de criterios operativos así:

- Se dispone de múltiples canales de acceso, los cuales serán difundidos entre los interesados (persona a persona, teléfono, correo electrónico, página web).

- Cuenta con procedimientos claros y plazos para dar respuesta a los interesados y respeta la confidencialidad cuando sea necesario.

- Se producen informes periódicos sobre el desempeño de los mecanismos establecidos y sus resultados y los comparte con las entidades, organizaciones y comunidades participantes.

- Reconoce y se apoya en los mecanismos tradicionales y legítimos de aclaración de inconformidades y resolución de conflictos, para las actuaciones en las veredas y áreas rurales. Para este proceso los espacios legítimos serán las asambleas de la Junta de acción comunal y otros que se identifiquen por las propias comunidades:

En caso de presentarse conflictos que no se puedan resolver en estas instancias, Parques Nacionales las elevará a la Instancia de resolución de conflictos conformada, como parte de la Unidad de Coordinación del Proyecto – UCP. Instancia responsable del seguimiento del proyecto, la UCP contará con información actualizada que facilitará la atención de las SQR.

Las SQR que se interpongan por las acciones desarrolladas en este proceso deberán quedar debidamente documentadas. Los términos para dar respuesta, por escrito y de manera verbal, son los establecidos por la Ley. La respuesta se deberá comunicar al peticionario a través de los medios que él mismo hubiese puesto a disposición (comparecencia personal, remisión por servicio postal, correo electrónico, etc.).

# SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN

El seguimiento a los acuerdos y las actividades vinculadas a este Plan de Reasentamiento Involuntario, se realizará trimestralmente. Para ello Parques Nacionales Naturales, realizará reuniones de seguimiento junto con la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Polaco,  las familias beneficiadas y las instituciones que hacen parte de la Alianza para la conservación de la Biodiversidad, el Territorio y la Cultura, para dar a conocer los avances y resolver inquietudes que tenga la comunidad frente a los procesos adelantados.

A partir de este seguimiento, se generan reportes trimestrales que se enviarán a la coordinación general del proyecto y a la Alianza para la conservación de la Biodiversidad, el Territorio y la Cultura.

Una vez concluido el reasentamiento de las 5 familias se realizará un informe final que contemple la evaluación del proceso desarrollado, el cumplimiento de todos los acuerdos y la realización de todas las actividades definidas en este Plan.

# ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

Proceso de las 3 Familias a ser Reasentadas en Área Rural

Durante el mes de marzo e inicios del mes de abril del año 2018 se identificaron los predios rurales y se gestionaron los documentos requeridos para ofertarlos a la ANT en el marco del programa de compra directa, con fines de reubicación de las tres familias de la vereda Puerto Polaco con las cuales se suscribió el acuerdo.

Predio No 1 para reubicación de dos familias:

- Número de matrícula inmobiliaria: 480 – 8962

- Propietario: Flor Angela Carvajal Lozano

- Nombre del predio: Los Almendros

- Ubicación: Vereda Las Damas, municipio de Calamar Guaviare

Predio No 2 para reubicación de una familia:

- Número de matrícula inmobiliaria: 480 - 8330

- Propietario: Pedro Cesar López Molina – Nohora Cecilia Ayala Pinzón

- Nombre del predio: Los Pomarrosos

- Ubicación: Vereda La Gaitana, municipio de Calamar Guaviare.

El día 5 de abril se radicó en la Agencia Nacional (ANT) la documentación correspondiente a los dos predios rurales identificados por las tres familias campesinas que suscribieron el acuerdo. (Anexo 10. Identificación de predios)

Entre el 19 y 21 de mayo del 2018 se realizó la visita técnica agronómica a las fincas ofertadas, por parte de la ANT, con el acompañamiento de PNN y de las familias campesinas. Al finalizar el trabajo de campo el Ingeniero Agrónomo Humberto Chaparro de la ANT manifestó que, de acuerdo con la visita de campo y la información recolectada el concepto técnico agronómico es favorable para los dos predios ofertados.

Entre el 16 y el 23 de Julio del 2018se realizó la visita topográfica a los predios ofertados, por parte de la ANT, con el acompañamiento de PNN. Durante la visita se realizó el levantamiento topográfico detallado de cada uno de los predios. El informe topográfico de esta visita se encuentra en proceso de elaboración por parte del Topógrafo de la ANT Oscar Barajas.

El día 19 de julio del 2018 se realizó la reunión de seguimiento a los acuerdos en el municipio de Calamar con presencia de PNN, los presidentes de las juntas de acción de las veredas Puerto Polaco y Cubarro, el capitán del resguardo Itilla y las familias campesinas, allí se presentó la síntesis del avance del proceso, se hizo seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y se resolvieron algunas las inquietudes por parte de las familias y comunidades campesinas.

En relación al compromiso de dar continuidad a los beneficios acordados para las tres familias, en el marco del Plan de Atención Inmediata del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) durante los meses de agosto y septiembre de 2018 se realizó la gestión con el Coordinador territorial de Guaviare y Sur del Meta del PNIS, se resolvieron algunas dificultades que se habían presentado con los pagos correspondientes del señor Anderson Stiwar Triana.

En el mes de septiembre de 2018 se realizó la visita de la ANT para hacer el cálculo de la UAF predial con las familias campesinas que suscribieron el acuerdo de acceso a tierras, requisito para la posterior adjudicación.

En el mes de octubre de 2018 la ANT radico en el IGAC toda la documentación para el avaluó del predio Los Almendros de propiedad de la señora Flor Angela Carvajal, desde esa fecha el IGAC tiene 40 días hábiles para hacer el avaluó, ellos han pedido al IGAC priorizar en este predio ya que el IGAC cuenta con escasos recursos para el proceso de avaluó en lo que queda del año.

El día 8 de noviembre de 2018 el ingeniero John Jairo Roldan Ortega del grupo de compra directa y adjudicaciones especiales de la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT envió correo dirigido al ingeniero del IGAC Ingeniero Wilson Fabio Criollo  Cepeda (Coordinador GIT Valoración Económica), solicitándole que se tenga prioridad con el predio Los Almendros en Calamar Guaviare para el proceso de avalúo, teniendo en cuenta que se enmarca en el compromiso que adquirió la Presidencia de la República, para reubicar tres familias localizadas en área de ampliación del Parque Nacional Natural de Chiribiquete.

En diciembre del 2018 en el marco de un evento Construyendo País, se sostuvo reunión, entre la directora General de Parques Nacionales y la directora de la ANT. En esta se recordaron y ratificaron los compromisos, por parte de la ANT, se afirmó dar celeridad al proceso para lograr el reasentamiento rápido de las 3 familias en los predios acordados (Los Almendros y el Pomarroso).

En febrero del 2019 se reunieron nuevamente la directora de Parques Nacionales y directora de la ANT para hacer seguimiento a los compromisos. Allí se informó que el proceso estuvo quieto dado que recientemente se logró la contratación del personal a cargo del proceso por parte de la ANT. Igual se identificó que en el predio los almendros, debe hacerse un recalculo de la UAF para cumplir con la oferta de los dos predios a adquirir para las dos familias a reasentar.

Aspectos pendientes por desarrollar del acuerdo:

En relación con el compromiso de acceso a tierras y al proceso de compra directa por parte de la ANT para su posterior adjudicación a las tres familias de la vereda Puerto Polaco, las actividades por desarrollar son las siguientes:

- Gestionar una reunión entre la ANT y las tres familias que suscribieron el acuerdo para garantizar una interlocución directa de los campesinos con esta entidad que tiene la competencia directa en el cumplimiento del acuerdo.

- Oferta por parte de la ANT a los propietarios de los predios.

- Aceptación de la oferta por parte de los propietarios.

- Compra de los predios por parte de la ANT

- Adjudicación de los predios por parte de la ANT a las tres familias de los predios.

Con relación al compromiso de la ADR de Formular, estructurar e implementar conjuntamente con las 3 familias campesinas proyectos productivos y cofinanciarlos, en los predios adjudicados, este proceso inicia después de la adjudicación de los predios, razón por la cual hasta el momento no se registran avances.

Las familias están informadas de los avances y están a la espera de la compra de los predios por parte de la ANT.

Proceso con 2 Adultos Mayores en Condición de Discapacidad

En junio 5 de 2018 se firmaron los contratos de compra venta de las casas ente los adultos mayores y los vendedores y se inició el proceso para el primer pago por parte de WWF.

El día 8 de junio se hizo efectivo el primer pago por parte de WWF., Se realizó el trámite de las escrituras, el día 19 de junio se radicaron los documentos en la notaria, el día 21 de junio se firmaron las escrituras y el día 22 se recibieron las escrituras y se enviaron a WWF para iniciar el trámite del segundo pago de las dos casas. Se realizó el pago total de las casas por parte de WWF y el trámite de registro de las casas por parte de PNNC, con recursos aportados por WWF.

Adicionalmente se gestionó una dotación básica para cada una de las casas a entregar a los adultos mayores, se compró la dotación con recursos aportados por la Sociedad Zoológica de Frankfurt y se dio traslado a la dotación al municipio de Calamar.

El día 14 de julio se recibieron los predios de la vereda Puerto Polaco en zona de ampliación del PNNSCH y se realizó el traslado y acompañamiento de los adultos mayores y sus pertenencias al casco urbano del municipio de Calamar, garantizando las condiciones de alojamiento y alimentación hasta el día de la entrega de las casas.

El día 19 de julio PNNC y WWF hicieron la entrega de las dos casas a los adultos mayores Henry Tovar Amézquita y Emilio Quintana y de la dotación básica para cada una de las casas, dando cumplimiento al principal compromiso de este acuerdo (Anexo 11 Proceso entrega casas adultos mayores).

Durante los meses de agosto y septiembre se realizó la interlocución y gestión con la Coordinador territorial de Guaviare y Sur del Meta del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito – PNIS a través de la cual se resolvieron las dificultades que se habían presentado con la inscripción al programa y los pagos correspondientes del señor Henry Tovar Amezquita.

Aspectos pendientes por desarrollar del acuerdo

Hacer seguimiento al cumplimiento de los pagos pendientes que debe realizar la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – DSCI - PNIS para mantener los beneficios de los adultos mayores en el marco de la reubicación.

Apoyar la gestión con otras entidades para la atención integral de los adultos mayores.

# ANEXOS: SOPORTE DOCUMENTAL

Anexos 1 al 10. Referenciados en el documento.

Documento síntesis de justificación para la ampliación del PNNSCH presentado a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. PNN (2018)

Informe aplicación de la ruta para el manejo de restricciones involuntarias de acceso a recursos naturales en el proceso de ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. PNN -DTAM. Andrea Buitrago (2017) – Cristina Pacheco. (2018)

Documento Síntesis de Justificación para la Ampliación del PNNSCH, 2018

Documento Síntesis de Justificación para la Ampliación del PNNSCH, 2018

Tomado de Resultados del proceso de verificación de las dinámicas socioeconómicas en la vereda Puerto Polaco. PNN-Ruby Acosta (2018)

Tomado de Resultados del proceso de verificación de las dinámicas socioeconómicas en la vereda Puerto Polaco. PNN-Ruby Acosta (2018)

Tomado de Resultados del proceso de verificación de las dinámicas socioeconómicas en la vereda Puerto Polaco. PNN-Ruby Acosta (2018)

Comunicación escrita en la que se solicita información o se eleva una consulta sobre aspectos del proyecto o de las entidades socias del mismo y/o se solicita adelantar una gestión. Las solicitudes formuladas en ejercicio del derecho que consagra el artículo 23 de la Constitución Nacional, se denominan peticiones y se responderán en los términos fijados por el Código Contencioso Administrativo.

Manifestación de inconformidad, descontento o censura por inoportuna o indebida ejecución de los compromisos en cabeza de las entidades socias